重庆银行科技创新中心项目（一期）

旋挖桩基础工程专业分包（第三次）

竞争性谈判采购文件

采购编号：zjzl-2025-711

招  标  人：中机中联工程有限公司

地      址： 重庆市渝州路17号

时      间：  2026年01月

目　　录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式-另附

第五章  图纸及地勘资料

第六章  工程量清单--另附

第七章　投标文件格式

# 第一章  竞争性谈判公告（第三次）

采购编号：zjzl-2025-711

1、采购条件

本采购项目为 重庆银行科技创新中心项目（一期） ，项目总包方为 中机中联工程有限公司 。项目已具备采购条件，邀请贵单位参加旋挖桩基础工程专业分包（第三次）投标，采购方式采用竞争性谈判。

## 2、项目概况与采购范围

2.1 建设地点： 重庆市沙坪坝区西永组团X标准分区X13-1-1-1/05地块 。

2.2 项目概况：本项目建设工程总用地面积53331平方米，分为一期工程和二期工程进行建设。本次EPC采购工程内容为一期。

2.3采购范围：主要包括但不限于排地表水、桩基测量放线定位（1、施工前必须给项目部提供地面高程测量成果便项目部进行复核，2、对孔位的准确性负责，3、桩基砼浇筑时对设计桩顶高程+50cm进行控制、超高部分砼用量进行控制、如超高结算时对超高部分砼用量进行扣除）、钻孔、清孔、挡土板支拆、固壁、取岩芯、桩钢筋笼制作绑扎、购买并绑扎声波检测管、安放钢筋笼、砼灌注、振捣、养护、截桩头、含浮浆剔除、基底钎探、场内运输、二次转运。包括但不限于施工放线、标高抄测、钻孔收方、塌孔处理（所需材料按招标工程量清单约定为准）、泥浆清理、运输、清理井壁、处理渗水、积水、二次成孔、钢筋转运（包含钢材的卸货）、钢筋及砼试件取样、钢筋加工设备、钢筋焊接、砼浇筑的辅助料斗和导管、因雨季造成孔内积水需进行水下浇筑方式等、配合服务、保修等内容。以及安全防护、警卫、检测费用、桩身钢筋的防雷接地配合工作（钢筋的跨接）、配合完成桩基检测相关的所有工作及必要费用、按照甲方要求完成所有材料、隐蔽工程验收的影像资料并整理成册组卷归档移交甲方等一切与旋挖相关的全部工作。详见招标工程量清单、技术标准、（第五章技术要求、图纸、地勘资料）、合同条款及格式。

- 甲供材料：商品混凝土、钢筋原材。

## 3、投标人资格要求

（1）本次采购要求投标人须具备以下条件：

（2） 需要依法注册、具备有效的营业执照；

（3）具备地基基础工程专业承包壹级资质。

（4）自有旋挖机械设备5台及以上。

（5）业绩条件：2020年01月01日起至投标截止之日止(以合同签订时间为准)有类似旋挖桩基础工程专业分包业绩不少于2个。

（6）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。

（7）投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（8）本次采购不接受联合体投标。

## 4、采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2026年 01 月07 日（北京时间，下同）起在国机集团电子采购平台（https://epp.sinomach.com.cn/）下载招标文件、工程量清单、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

## 5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为  2026 年  01 月 11 日 09 时 30 分，地点为中机中联工程有限公司A栋1楼投标箱。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次采购公告在 国机集团电子采购平台 官网上发布。

网址：http://epp.sinomach.com.cn/

## 7、联系方式/提出异议渠道和方式

地址: 重庆市九龙坡区渝州路17号

联系人: 李老师

联系电话：13883693372

电子邮箱： lixl@cmcu.cn

招投标活动监督部门:中机中联工程有限公司生产管理部

联系电话:023-68072278

2026年 01 月07 日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | ## 地址: 重庆市九龙坡区渝州路17号 ## 联系人:李老师 ## 联系电话： 13883693372 ## 电子邮箱：lixl@cmcu.cn ## 招投标活动监督部门:中机中联工程有限公司生产管理部 联系电话:023-68072278 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 重庆银行科技创新中心项目（一期）旋挖桩基础工程专业分包（第三次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市沙坪坝区西永组团 X 标准分区 X13-1-1-1/05 地块 |
| 1.2.1 | 资金来源 | EPC总承包工程款 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 一、建筑规模：本项目建设工程总用地面积53331平方米，分为一期工程和二期工程进行建设；本次EPC采购工程内容为一期。 二、采购范围：本工程指定的旋挖桩基础工程专业分包。主要包括但不限于排地表水、桩基测量放线定位（1、施工前必须给项目部提供地面高程测量成果便项目部进行复核，2、对孔位的准确性负责，3、桩基砼浇筑时对设计桩顶高程+50cm进行控制、超高部分砼用量进行控制、如超高结算时对超高部分砼用量进行扣除）、钻孔、清孔、挡土板支拆、固壁、取岩芯、桩钢筋笼制作绑扎、购买并绑扎声波检测管、安放钢筋笼、砼灌注、振捣、养护、截桩头、含浮浆剔除、基底钎探、场内运输、二次转运。包括但不限于施工放线、标高抄测、钻孔收方、塌孔处理（所需材料按招标工程量清单约定为准）、泥浆清理、运输、清理井壁、处理渗水、积水、二次成孔、钢筋转运（包含钢材的卸货）、钢筋及砼试件取样、钢筋加工设备、钢筋焊接、砼浇筑的辅助料斗和导管、因雨季造成孔内积水需进行水下浇筑方式等、配合服务、保修等内容。以及安全防护、警卫、检测费用、桩身钢筋的防雷接地配合工作（钢筋的跨接）、配合完成桩基检测相关的所有工作及必要费用、按照甲方要求完成所有材料、隐蔽工程验收的影像资料并整理成册组卷归档移交甲方等一切与旋挖相关的全部工作。详见招标工程量清单、技术标准、（第五章技术要求、图纸、地勘资料）、合同条款及格式。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 66 日历天 计划开工日期： 2026 年 1 月 20 日。实际开工时间以开工令为准。 计划竣工日期： 2026 年 4 月 5 日。 其中节点工期要求如下： - 1）桩板挡墙桩：2026年1月20日---2026年2月10日 - 2）塔吊基础桩与工程桩： 1#、2#：2026年2月10日--2026年4月5日 3-1#：2026年2月10日--2026年3月22日 3-2#：2026年2月10日---2026年3月14日 注：（1）2026年2月14日前完成首桩验收； （2）2026年2月24日进场施工。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 中标单位必须严格按照合同、采购文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经发包人审定的施工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须达到合格标准，并符合施工平面布置图的要求；分部分项及整体工程验收质量不合格，中标单位应负责返修至合格，并承担由此引起的全部经济损失，影响工期的，进行相应处罚。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）本次采购要求投标人须具备以下条件： （2） 需要依法注册、具备有效的营业执照； （3）具备地基基础工程专业承包壹级资质。 （4）自有旋挖机械设备5台及以上。 （5）具备有效的安全生产许可证，拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及相应并有效的安全生产考核合格证书复印件）。 （6）投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （7）本次采购不接受联合体投标。 2.信誉要求 投标人自行承诺（格式见第五章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12 分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 投标人须提供承诺书。（具体见第七章投标文件格式） 3、业绩要求 业绩要求：2020年01月01日起至投标截止之日止(以合同签订时间为准)有类似旋挖桩基础工程专业分包业绩不少于2个。 4.其他要求 （1）项目经理资格要求 项目经理必须为本单位正式员工且具有房屋建筑类贰级及以上注册建造师执业资格、并且不能在其他在建工程任职； 注：提交项目经理二级建造师执业资格注册证（在本单位注册且不得在其它项目任职）。 （2）项目技术负责人 ①应具有工程序列中级及以上职称或高级工以上资格；技术负责人应附职称证； （3）施工现场主要管理人员： 施工现场管理人员总数不少于4人，其中项目经理1名、项目技术负责人1名、持有有效证件的施工员1人、专职安全员不少于 1 人。特种作业人员满足作业要求。项目经理、项目技术负责人、施工员及专职安全员必须提供近三个月社保证明，否则按废标处理。 5、投标人不得有挂靠行为，一经发现，采购人有权解除合同。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 采购人不组织踏勘现场。请各投标人自行踏勘现场，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细检查采购文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于2026年01 月 08日18:00分前书面/电子邮件提出。投标人未在规定时间内提出书面/电子邮件质疑，则视为投标人已全面确认采购文件及设计文件内容。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 2026 年 01月 09 日 18 :00 前（北京时间） |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许投标文件偏离采购文件的要求。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 投标人应仔细检查采购文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应由投标人于 2026 年01月08 日 18 :00前书面/电子邮件提出。投标人未在规定时间内提出书面质疑，则视为投标人已全面确认采购文件及设计文件内容。 |
| 2.2.2 | 投标文件递交时间及截止时间（投标截止时间） | 2026年 01 月 11 日 09 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | - 采购范围内的工作采用含税全费用固定综合单价包干。 2、投标人须采用含税全费用固定综合单价包干的方式进行报价。 1）完成本项内容必要的工作内容及本项目其他相关专业的配合工作；包含不限于除塔吊以外的其他机械费、大型机械一次或多次进出场费(包括机械进退场及吊装、安拆费等)；除施工清单列以外的其他技术措施费；临时及施工用水用电费；临时板房、集装箱、施工场外房屋租赁费；人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险费、安全文明施工费、规费、小型工器具及机具费、临时设施费、措施费(本招标清单单独列项的除外)、运输费、除渣费、远地施工增加费、冬雨季施工增加费、交叉作业、水电费、差旅费、伙食费、噪音及环保费、各类保险费(含民工养老保险等)、夜间施工费、赶工费及赶工补偿费、春节期间加班费、施工排水及降水费用、二次及多次转运费建筑垃圾清运费、过路过桥费、开模费(如有)、车辆冲洗费、成品及半成品保护费、搭拆脚手架工料费用、操作平台的搭拆费用、技术处理费、自备发电机提供施工用电发生的费用、自行解决施工用水的费用、临时占道施工费用、监测费、协调配合费、施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调费治安费、办理市政相关手续费用、施工期间政府重大变化产生的费用、施工期间内材料价格变化风险费、施工期间的疫情防控费、政府政策性调价风险费等与本工作内容有关的所有风险、责任等，本合同虽未提及但分包人在完成本工程至验收合格过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。并满足合同、设计、规范、验收要求、技术要求等一切费用，有害身体健康的环境、恶劣气温气候、成品保护费、完工清洁和清场退场；环卫费；管理费、利润、协调配合费、风险费、税金等。结算时含税全费用固定综合单价不予调整。 - 2）包含施工期间因政府收费文件及政策调整导致费用增减，以及汇率波动而引起的费用增减、投标人均已事先估计并列入含税全费用固定综合单价中，合同含税全费用固定综合单价不会因上述因素变动而调整，工程竣工结算时不论工程量如何变化，含税全费用固定综合单价均不作调整； - 3）包含土石方余土、混凝土桩头、建筑垃圾和生活垃圾清运出场，并运输至招标人指定的地方（1公里内）堆放所需的相应费用，结算时含税全费用固定综合单价均不作调整；施工中需使用大型机械时的进出场费、安拆费及使用台班费；因场地道路不佳，有障碍物、沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作；为运输施工设备和器材而铺设的钢板、矿渣、砂、石、路基箱等及其拆除清运；以及其他必要的施工措施所发生的费用。除双方在合同价中另有约定之外，不再计取任何施工措施费。 - 4）包含投标人自行考虑因设计图纸滞后的有限影响、外部条件变化等各种不可预见因素的变化。以及工期、业主特殊要求、安全及各种原因造成损失等其他方面的所有风险和责任。 - 5）踏勘现场：采购人提供的地勘及其他资料仅供参考，采购人不组织踏勘现场。若投标人自行踏勘现场所有安全责任由投标人自行负责，与采购人无关。投标人在投标时综合考虑各种不利因素纳入综合单价中，不得以任何理由要求调整含税全费用综合单价。 - 6）包含现场施工及设备、材料进场的临时道路敷设、维护费用各种因素纳入综合单价中，不得以任何理由要求调整含税全费用固定综合单价。 - 7）含税全费用固定综合单价包括按渝建发【2014】25号文、渝建发[2016]35 号及渝建管【2020】97 号文执行安全文明施工费,包含但不限于安全带、安全网、安全施工通道、机具设备防备棚、安全通道、警示带、施工中使用的卸料平台、四口五临边防护搭拆、施工通道及防护门、钢管刷花杆、其余各种硬防护及水平等安全防护（含材料）及安全文明施工内容均在乙方承包范围内。人工、场内临设道路、施工机械进出场所需道路、施工范围内的清洁和扬尘控制、用电管理、用水管理、各级检查前的准备及检查后的整改（包括停工整改），以及各项文明施工整改等涉及到安全文明施工的全部内容。 8）投标人递交的投标文件中出现本采购文件中约定的投标报价、结算原则以及其他相关内容的废标条款的情况，如评标时未发现，在中标后采购人按最不利于中标人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果，如不接受，采购人有权取消其中标资格并没收其投标保证金（若工程已进场施工的，采购人有权立即终止合同，同时采购人将没收其履约保证金，并对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场）。 9）本采购文件的投标增值税税率是投标单位根据本单位开具增值税专票需要缴纳的税率而定，投标文件中需明确投标单位适用的增值税专票税率。 特别提示： 1、合同含税全费用固定综合单价包干为固定价，投标人应充分考虑政策、规范、规定、场地地质情况、天气情况、外部环境、周边条件等各项因素所可能导致的风险，含税全费用固定综合单价结算时不做任何调整。 2、因施工场地条件限制，施工期间的用水、用电由中标人自行解决，施工进场道路由中标人自行解决，并充分考虑在我们场地处于较低位置时的边坡坡脚设置排水系统，避免泥土和泥水流出场地外。施工期间扰民和协调扰民内外的关系协调、治安工作及费用应包含在承包工作中。 3、投标人在报价前应认真阅读施工图纸及采购文件（合同格式条款），充分考虑风险。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）于 2026 年 01 月 11 日 09 :30分前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户并经财务确认后有效，否则，投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金的金额：10000 元整（人民币）。 3、投标保证金账户及账号： 户名：中机中联工程有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行 银行帐号：50001045000059888888 二、投标保证金的退还 在合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金。 三、投标保证金有效期与投标有效期一致。 四、其他 （1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明投标人必须在付款凭证备注栏中注明“采购编号+投标保证金”；例如：ZJCQB01投标保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 满足本须知第1.4.1项和采购文件规定提供的资料复印件。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本壹份，副本 壹 份、U盘（或光盘）壹份。U盘（或光盘）内须包含盖章前和盖章后的全部投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、资格审查资料、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册。 （3）商务资料的装订要求 应按照第七章规定格式装订成册。 （4）提供U盘（或光盘）一个,内容包括所有纸质版投标文件内容，注明投标人名称，统一包装在密封袋中。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.“投标函部分”、“U盘或光盘”等装入“投标文件”袋中，密封并在所有密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，同时“投标文件袋”应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件大袋上应写明： 采购人的地址：重庆市渝州路17号 采购人名称：中机中联工程有限公司 (项目名称) 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 中机中联工程有限公司 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：中机中联工程有限公司 |
| 5.2 | 开标程序 | 采购人按照规定组织开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由采购人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 一、履约保证金的交纳 1、履约保证金交款形式及要求： 中标人在合同签定后7日内缴纳履约保证金，履约保证若采用现金的，需从签订本合同的基本账户转出；履约保证若采用银行保函（格式应符合甲方公司要求），需采用签订本合同的基本账户开具，要求开具不可撤销的、无条件见索即付的银行保函。 2、履约保证金的金额：合同总价的 10 %。 3、采购人账户及账号： 户名：中机中联工程有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行 银行帐号：50001045000059888888 4、中标人必须在付款凭证备注栏中注明是“----项目--分包履约保证金”。 5、履约保证金有效期：至竣工验收合格之日止。 二、履约保证金的退还 1、采购人颁发工程接受证书（验收合格证明）后28天内将履约担保退还中标人。 |
| 8.1 | ### 重新采购 | 有下列情形之一的，采购人将重新采购； （1）投标截至时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国采购投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目重庆银行科技创新中心项目（一期）旋挖桩基础工程专业分包进行采购。

1.1.2  本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

（6）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  采购人不组织，投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

不组织

### 1.11  分包

不允许.

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  采购文件

### 2.1  采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及图纸、图纸及地勘资料；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2  采购文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。不管是采购人根据需要主动对采购文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对采购文件做出澄清，采购人有关澄清采购文件的任何形式的文件都将作为采购文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.2采购文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发给所有购买采购文件的投标人（发到投标人购买采购文件时留的电子邮箱或指定发布网站），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间过短，采购人将适当延长投标截止时间。

### 2.3  采购文件的修改

2.3.1在前附表规定时间前，采购人可以修改采购文件，并通知所有已接收采购文件的投标人（发到投标人预留的电子邮箱或指定发布网站）。如果修改采购文件影响投标时间，采购人将适当延长投标截止时间。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标报价表（已标价工程量清单）；

（4）项目管理机构表；

（5）资格审查资料；

（6）技术部分；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按前附表“投标报价”要求编制“投标报价（已标价工程量清单）”。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金有效期与投标有效期一致。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

3.4.5 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

3.4.6 在合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金。

3.4.7 如投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书30日历天内，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）投标人投标过程中有违法、违纪并被国家或地方行政主管部门查处的。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、基本账户银行开户许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  项目经理、项目技术负责人及、施工员、安全员必须提供近三个月社保证明。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

5.1  开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

## 6.  评标

## 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由采购人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。评标专家从中机中联专家库中抽取专家，评标由采购人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责；评标委员会应由5人以上单数，并具有一定专业水平的人员组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

### 7.2  中标通知

在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  中标人收到中标通知书后，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2  投标人应按要求提交投标履约担保，并采用下列形式：

（1）投标人从企业的基本账户（开户行）在中标通知书发出7个工作日内，签订施工合同前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的履约担保账户，若为银行保函，银行保函需在签订本合同的基本账户开户银行开具，并符合采购人公司格式要求，否则，履约担保无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

（2）履约担保的金额：合同金额（不含暂列金）的10 %；

（3）履约担保账户及账号：

户名：中机中联工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行

银行帐号：50001045000059888888

7.3.3中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。采购人将书面报告行业行政主管部门，并由行业主管部门上报中标人的不良信息。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人签订合同后，其在投标文件中提供的主要人员不得变更，若要变更，必须事先征得采购人同意并得到采购人书面批准，且变更后的人员不得低于原提供的人员的条件，否则，视为违约，采购人有权中止合同，中标人必须承担相应的违约责任。

7.4.4签订合同后，承包人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证等等）不施工或施工严重滞后，发包人有权终止合同，并没收其履约保证金。

8.  重新采购

### 8.1  重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购；

（1）投标截至时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
   有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
  （一）使用伪造、变造的许可证件；
  （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
  （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  （四）提供虚假的信用状况；
  （五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  | 本标段评标采用经评审的最低价投标法。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合采购文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在采购文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合采购文件规定。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合采购文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 附加合格条件 | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4项规定，并符合下列要求： 1.投标保证金为无条件担保； 2.投标保证金的金额符合采购文件规定的金额； 3.投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“部分主要合同条款”规定，投标文件不应附有采购人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 |  | 符合“投标须知”规定，不得低于成本价。 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 采用经评审的最低投标价法，综合考虑的原则，由专家推荐中标候选人排序。 |  |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 评标委员会完成评标后，向采购人提交书面评标报告。 |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，也没有义务对未成交的投标人作任何解释和说明。投标报价相等的，由采购人根据资质、业绩、财务等综合实力自行确定投标人中标候选排名。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会按本评标办法进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行评审。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外））投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标办法前附表规定评标并推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3  确定中标人：见评标办法前附表。

# 第四章 合同条款及格式--另附

# 第五章 技术要求、图纸及地勘资料

一、技术要求

1、旋挖桩基础工程专业分包单位提供旋挖桩基础工程专业分包所需设备的数量及设备参数性能表，并附相关的图片。

2、旋挖桩基础工程专业分包单位提供适合于本项目旋挖桩基础工程专业分包的施工方案。

3、采用干作业旋挖钻进方式。

4、旋挖桩基础工程专业分包期间，不考虑使用塔吊作为钢筋及其他材料和工具的垂直运输，钢筋的下车由乙方负责，砼浇灌一般要求采用商品砼自流，必要时经项目部同意可采用车泵输送。商品砼、钢筋由发包方提供，其他材料及材料转运由承包方负责。项目部指定钢筋加工场地和堆场位置，加工棚所需的材料及加工棚的搭设和拆除费用及加工的机具设备由分包人自行负责，且需满足安全文明施工要求。包含桩芯土石方余土、混凝土桩头、建筑和生活垃圾清运出场，并运输至招标人指定的地方（1公里内）弃土位置及弃土点堆放的全部工作及费用，各种安全措施费用（如安全围护、土方滑坡安全措施等），并承担与此相关的各方协调工作及各项费用，上述费用已含在合同价款中。

5、分包人工作内容：主要包括但不限于排地表水、桩基测量放线定位（1、施工前必须给项目部提供地面高程测量成果便项目部进行复核，2、对孔位的准确性负责，3、桩基砼浇筑时对设计桩顶高程+50cm进行控制、超高部分砼用量进行控制、如超高结算时对超高部分砼用量进行扣除）、钻孔、清孔、挡土板支拆、固壁、取岩芯、桩钢筋笼制作绑扎、购买并绑扎声波检测管、安放钢筋笼、砼灌注、振捣、养护、截桩头、含浮浆剔除、基底钎探、场内运输、二次转运。包括但不限于施工放线、标高抄测、钻孔收方、塌孔处理（所需材料按招标工程量清单约定为准）、泥浆清理、运输、清理井壁、处理渗水、积水、二次成孔、钢筋转运（包含钢材的卸货）、钢筋及砼试件取样、钢筋加工设备、钢筋焊接、砼浇筑的辅助料斗和导管、因雨季造成孔内积水需进行水下浇筑方式等、配合服务、保修等内容。以及安全防护、警卫、检测费用、桩身钢筋的防雷接地配合工作（钢筋的跨接）、配合完成桩基检测相关的所有工作及必要费用、按照甲方要求完成所有材料、隐蔽工程验收的影像资料并整理成册组卷归档移交甲方等一切与旋挖相关的全部工作。详见招标工程量清单、技术标准、（第五章技术要求、图纸、地勘资料）、合同条款及格式。

6、分包人必须遵守现场管理制度，满足施工质量和施工安全文明要求，满足进度要求，每日向项目部汇报提供当天的机械情况、人员情况、质量情况、进度情况、安全文明情况、收方数据情况等。

7、桩基质量标准

工程质量要求：达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范与标准的要求，并达到一次性验收合格标准，由承包人提供完工验收意见书。

- 其它技术要求详见图纸。

- 二、提供电子版图纸。

- 三、提供电子版地勘资料。

# 第六章 工程量清单--另附

# 第七章 投标文件格式

目    录

一、投标函部分和电子投标文件

（一）投标函

（二）投标函附录

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（应附投标人营业执照（三证合一）及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件）

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件-应附合同协议书或工程竣工验收证明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表）

（五）承诺函

（六）其他资料

四、商务部分

重庆银行科技创新中心项目（一期）

旋挖桩基础工程专业分包（第二次）

投  标  文  件

投标函

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

（一）投标函

致：                              (采购人名称)

1.根据已收到贵方的《                           》的采购文件，并已详细审核了全部采购文件及有关附件，我们承诺已经理解并接受采购文件及其附件的所有内容并完全响应采购文件。

2.遵照《中华人民共和国采购投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺愿以：

含税总价：人民币（大写）                （小写：¥         ），（其中：安全文明施工费（人民币）：¥        元,（大写）:                ）

不含税价：人民币（大写）                （小写：¥         ）；

税    金：人民币（大写）                （小写：¥         ）；

作为我方最终投标价，按采购文件的所有要求和合同条款、标准、技术规范等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方开具的增值税专票的发票费率      %。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）   	元（¥       ）。

5.我方完全理解和接受采购文件的相关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被贵方评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格并没收投标保证金的处理。

6. 如果我方中标，我方保证按采购文件中规定的工期，在     日历天内竣工验收合格并向贵方移交完毕，质量标准达到采购文件中的要求。

7.如果我方中标，我方将按照规定提交贵方认可的，并在采购文件中规定的履约保证金，履约保证金比例为合同总价的     %；我方无正当理由不与采购人签订施工合同的，接受取消中标资格，没收投标保证金的处理。

8. 如果我方中标，在签订合同期间我方单方面要求涨价，将接受贵方取消中标资格，没收投标保证金的处理。

9.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、如果我方中标，我方将按投标文件配备管理班子。如未经采购人同意更换管理班子成员，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

投标人(盖章)：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

邮政编码：                  电话：               传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年      月      日

（二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 满足招标文件要求 |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | 满足招标文件要求 |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

重庆银行科技创新中心项目（一期）

旋挖桩基础工程专业分包采购（第二次）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构表和主要人员简历表

（四）近年完成的类似项目情况表（附有效业绩证明文件复印件）

（五）承诺函

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质： 有限责任公司

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：     年  月  日至永久

姓名：    ；性别：    ；年龄：   岁；职务：

系                             （公司名称）的法定代表人。

特此证明！

单位：       	(盖单位公章）

年  月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明      (姓名）系                   （公司名称）的法定代表人，现授权委托      为我公司唯一代理人，以本公司的名义办理    （事项名称）及后续过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权有效期：90天

代理人无转委权，特此委托。

(附法定代表人身份证复印件）

代理人：      ；性别：      ；年龄：      岁；职务：

单位：                                           (盖章）

法定代表人：           (签字或盖章）

日期：    年   月   日

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（附件根据要求提供）

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：项目负责人应附相关资格证、身份证、职称证、养老保险复印件；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交有关证明和证件的原件，以备核验。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）承诺函

（招标人名称）：

我公司（投标人名称）参加了贵单位（招标项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到

12 分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2、截止至投标之日，投标人及投标人实际控制人/法定代表人/董事长（执行董事）未被人民法院列入失信被执行人名单及未被限制高消费,不存在法定代表人或主要负责人涉嫌刑事责任等无法正常履行职责的情形，不存在被执行案件未履行且被裁定“终结本次执行程序”情形。

- 3、截止至投标之日，投标人不存在停产、歇业、停业整顿、解散、清算、破产（被申请破产）、被撤销/吊销营业执照情形，不存在生产经营出现严重困难或财务状况严重恶化情形，未被市场监督管理部门列入异常经营名录、严重违法失信名单，未被税务主管部门列入税收“黑名单”，未被行业行政主管部门（工商、住建、财税、城管、环保、消防、人社等）列入行业“黑名单”。

4、截止至投标之日，投标人股权未被冻结及/或投标人对外投资的股权未被冻结，投标人不存在被公开资本市场披露债务违约情形。

5、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的规定。

8、我公司完全响应竞争性谈判文件和第四章“合同条款及格式”全部条款，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

投标人：              （盖单位法人章）

法定代表人：           （签名或盖章）

年 月 日

（六）其他资料

企业规模声明函

本公司参加中机中联工程有限公司组织的就重庆银行科技创新中心项目（一期）旋挖桩基础工程专业分包（第三次）竞争性谈判采购活动。现郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本公司在签订本合同时为     (请填写：大型、中型、小型、微型）企业，    （请填写：是、否）属于大型企业的分支机构或控股股东为大型企业的情形。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，并接受列入失信行为记录、供方黑名单等处理。

企业名称（盖章）：

日   期：

重庆银行科技创新中心项目（一期）

旋挖桩基础工程专业分包采购（第二次）

投  标  文  件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）

年  月  日

- 技术部分--格式自拟

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附图、表等。

重庆银行科技创新中心项目（一期）

旋挖桩基础工程专业分包采购（第二次）

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字）

年  月  日

（一）投标报价汇总表

（二）已标价工程量清单报价表